Tài liệu kỹ thuật nội bộ

# Hướng dẫn triển khai TSL AI Workforce cho team kỹ thuật

Từ codebase tham chiếu đến vận hành thật — kiến trúc, sprint, tích hợp, nghiệm thu, deploy.

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Dự án | TSL AI Workforce — Pilot AI Sales trên Hiến pháp |
| Codebase | tsl-ai-workforce/ (Python 3.10+) |
| Người phụ trách sản phẩm | Emmy Lê Thị Hải — System Leadership Coach |
| Đối tượng đọc | Backend/AI engineer, DevOps, QA |

# 1. Mục tiêu & phạm vi kỹ thuật

Triển khai một Nhân viên AI (AI Sales) vận hành theo Hiến pháp doanh nghiệp, có lớp enforcement tất định. Pilot 4 tuần, môi trường có thể chạy hoàn toàn không cần API key (LLM mock) rồi bật LLM thật khi nghiệm thu.

- Trong phạm vi: loader Hiến pháp, enforcement engine, runtime nhân viên AI, provider LLM, memory, bộ test nghiệm thu.

- Ngoài phạm vi Pilot: UI web production, multi-tenant, marketplace, tích hợp ERP sâu.

# 2. Tổng quan kiến trúc

Ba lớp tách biệt; đổi doanh nghiệp = đổi Hiến pháp, không sửa code:

Constitution (YAML)  ->  AIEmployee (LLM runtime)  ->  Enforcement (lớp cứng)  ->  thực thi
     luật                 đề xuất <action>              chặn/duyệt/cho phép

Luồng một tương tác:

- Khách gửi tin nhắn (Zalo/Email/CRM).

- AIEmployee build system prompt từ Hiến pháp, gọi LLM, nhận reply + khối <action>.

- Parser tách <action>; Enforcement đánh giá từng action theo Hiến pháp.

- Chỉ action ALLOW mới được thực thi; BLOCK/REQUIRE tạo yêu cầu duyệt & minh bạch cho khách.

- Ghi Organization Memory; log lại quyết định.

Nguyên tắc bất biến: enforcement KHÔNG phụ thuộc “LLM có nghe lời”. LLM chỉ đề xuất, engine mới quyết định.

# 3. Tech stack & yêu cầu

| Thành phần | Lựa chọn |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ | Python 3.10+ |
| Thư viện lõi | pyyaml |
| LLM (tùy chọn thật) | openai hoặc anthropic SDK |
| Test | pytest |
| Kênh (giai đoạn tích hợp) | Zalo OA API / Email (IMAP-SMTP) / webhook CRM |
| Hạ tầng | 1 VM Linux nhỏ hoặc container; không cần GPU |

# 4. Cấu trúc mã nguồn

| Đường dẫn | Vai trò |
| --- | --- |
| constitution/apd-constitution.yaml | Hiến pháp máy đọc được — nguồn luật |
| tsl/constitution.py | Loader + accessor (ngưỡng chính sách, thẩm quyền) |
| tsl/enforcement.py | Engine tất định: authority + hard rules |
| tsl/employee.py | Runtime nhân viên AI: prompt -> LLM -> enforcement |
| tsl/llm.py | Provider: mock / openai / anthropic |
| tsl/actions.py | Parser khối <action> |
| tsl/memory.py | Organization Memory (JSON, thay được bằng DB) |
| run_demo.py | Chạy 10 tình huống chuẩn |
| console.py | Chat thử tương tác |
| tests/test_enforcement.py | Nghiệm thu tự động (pytest) |

# 5. Cài đặt & chạy

pip install -r requirements.txt
python run_demo.py       # 10 tình huống qua pipeline (LLM mock)
python -m pytest -q      # nghiệm thu tự động
python console.py        # chat thử

Kết quả kỳ vọng: demo in đúng ALLOW/BLOCK/REQUIRE cho 10 ca; pytest 10 passed.

# 6. Cấu hình

- Provider LLM: biến môi trường `TSL_LLM_PROVIDER = mock | openai | anthropic`.

- API key: `OPENAI_API_KEY` hoặc `ANTHROPIC_API_KEY` (xem `.env.example`).

- Hiến pháp: chỉnh `constitution/apd-constitution.yaml` — trần chiết khấu, biên, hạn mức, thẩm quyền. Không hardcode trong code.

cp .env.example .env
export TSL_LLM_PROVIDER=openai
export OPENAI_API_KEY=sk-...
python console.py

# 7. Sprint plan 4 tuần (khớp mốc M1–M4)

| Tuần | Công việc kỹ thuật | Đầu ra | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 (M1) | Số hóa chính sách khách vào Hiến pháp; rà accessor | Constitution v1 khớp thực tế | Khách duyệt Hiến pháp nháp |
| Tuần 2 (M2) | Cấu hình enforcement theo policy; nối provider LLM thật | AI Sales chạy nội bộ | 10 ca demo đúng verdict |
| Tuần 3 (M3) | Nối 1 kênh (Zalo/Email); logging; tinh chỉnh prompt | Kênh test hoạt động | pytest xanh + log đầy đủ |
| Tuần 4 (M4) | Nghiệm thu, đào tạo, bàn giao | Biên bản nghiệm thu | Checklist đạt 100% |

# 8. Nguyên tắc kỹ thuật (bắt buộc)

- Enforcement là lớp cứng: mọi action đi qua `EnforcementEngine.evaluate()` trước khi thực thi.

- Không hardcode chính sách: mọi ngưỡng đọc từ Hiến pháp qua `Constitution`.

- fallback_to_human: khi không chắc chắn → đẩy cho người, không tự đoán.

- Không tiết lộ nội bộ: giá vốn, biên, nguồn `restricted` — engine chặn cứng.

- Idempotent & log: mỗi quyết định enforcement phải ghi log (action, verdict, rule, route).

# 9. Tích hợp

### 9.1 LLM provider thật

Thêm lớp provider trong `tsl/llm.py` (đã có OpenAI & Anthropic). Chỉ cần set env; runtime không đổi. Giữ `temperature` thấp (≤0.3) để ổn định.

### 9.2 Kênh giao tiếp

Mô hình webhook: kênh nhận tin → gọi `AIEmployee.handle(message)` → trả `turn.reply`. Các action ALLOW mới đẩy sang hệ thống nghiệp vụ (tạo báo giá, cập nhật CRM). BLOCK/REQUIRE tạo task duyệt cho người phụ trách.

| Kênh | Điểm tích hợp |
| --- | --- |
| Zalo OA | Webhook message -> handle() -> gửi trả qua Zalo OA API |
| Email | IMAP nhận -> handle() -> SMTP gửi/nháp |
| CRM | Ghi lead/quote qua API; action update_crm_and_memory |

# 10. Kiểm thử & nghiệm thu

- `tests/test_enforcement.py` phủ 10 ca chuẩn = kịch bản nghiệm thu Mục 7 tài liệu Đặc tả.

- CI: chạy `pytest` mỗi lần đổi Hiến pháp hoặc engine.

- Nghiệm thu thủ công: `console.py` + kịch bản khách; đối chiếu escalate đúng người.

Tiêu chí PASS: 10/10 verdict đúng; escalate đúng ma trận phê duyệt; không rò rỉ thông tin nội bộ.

# 11. Triển khai & vận hành

- Đóng gói: container hoá (Dockerfile) hoặc venv trên VM; biến môi trường qua secret manager.

- Logging: ghi mọi turn (input, reply, decisions) — phục vụ audit & cải tiến prompt.

- Monitoring KPI: thời gian phản hồi, tỷ lệ BLOCK/REQUIRE, tỷ lệ escalate đúng.

- Sao lưu: `constitution/*.yaml` và `data/memory.json` versioned trong git.

# 12. Bảo mật & sở hữu trí tuệ

- Không log API key; không lưu giá vốn ra kênh khách.

- Dữ liệu khách chỉ dùng nội bộ; tuân NDA nếu có.

- Constitution & cấu hình thuộc doanh nghiệp; phương pháp TSL/Runtime/Engine thuộc IP của Emmy.

# 13. Definition of Done & phân công

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| AI/Backend engineer | Constitution, enforcement, runtime, provider, test |
| Integration engineer | Nối kênh Zalo/Email/CRM, webhook |
| QA | Chạy pytest + nghiệm thu thủ công 10 ca |
| DevOps | Đóng gói, deploy, secret, logging, monitoring |
| Product (Emmy) | Chuẩn hóa Hiến pháp, duyệt nghiệm thu, đào tạo |

DoD tổng: demo + pytest xanh; 1 kênh chạy thật; log & monitoring bật; biên bản nghiệm thu ký; đội khách biết cập nhật Hiến pháp.

# 14. Rủi ro kỹ thuật & xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| LLM đề xuất action sai định dạng | Parser bỏ qua action không hợp lệ; fallback_to_human |
| Chính sách khách chưa rõ | Buổi chuẩn hóa Hiến pháp Tuần 1 trước khi code |
| LLM 'lách' thẩm quyền | Enforcement lớp cứng chặn — không phụ thuộc prompt |
| Chi phí LLM tăng | temperature thấp; cache; model nhỏ cho tác vụ đơn giản |