Đề xuất triển khai

# TSL AI Workforce — Pilot Nhân viên AI vận hành theo Hiến pháp doanh nghiệp

Chuẩn hóa cách doanh nghiệp vận hành thành Hến pháp máy đọc được, triển khai Nhân viên AI chạy đúng luật — có thẩm quyền, có KPI, biết escalate.

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Khách hàng | [TÊN DOANH NGHIỆP] |
| Người nhận | [Chức danh — Họ tên] |
| Đơn vị thực hiện | Emmy Lê Thị Hải — System Leadership Coach (TSL) |
| Số / Ngày | [TSL-YYYY-NN] · [../../....] · Hiệu lực 15 ngày |

Lưu ý: thay các ô […] bôi vàng bằng thông tin khách trước khi gửi.

# 1. Tóm tắt điều hành

Doanh nghiệp không kẹt vì thiếu cơ hội hay con người — mà vì hệ thống chưa được thiết kế đúng: phụ thuộc cá nhân, sự cố lặp lại, càng tăng trưởng càng mất kiểm soát.

Đề xuất này triển khai một Pilot 4 tuần: biến tri thức vận hành của doanh nghiệp thành TSL Constitution (Hiến pháp máy đọc được), rồi đưa một Nhân viên AI (AI Sales) chạy đúng theo Hiến pháp đó. Mọi hành động của AI đi qua lớp enforcement tất định — chặn/duyệt trước khi thực thi.

Kết quả: giảm rủi ro vượt thẩm quyền, chuẩn hóa quy trình, và giảm phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp — đồng thời tạo nền tảng nhân bản thêm các trạm AI khác.

# 2. Bối cảnh & vấn đề

- Phụ thuộc cá nhân: xử lý khách, báo giá, quyết định nằm trong đầu vài người chủ chốt.

- AI không hiểu thẩm quyền: chatbot hiện có có thể tự ý giảm giá, hứa tiến độ, lộ thông tin — gây rủi ro thật.

- Mất kiểm soát khi tăng trưởng: sự cố lặp lại, không có ranh giới và quy trình rõ ràng.

# 3. Giải pháp & kiến trúc

TSL tách thành hai lớp: Hệ điều hành doanh nghiệp (Business OS) định nghĩa doanh nghiệp vận hành như thế nào, và AI Workforce là nhân viên số thực thi theo cách OS định nghĩa.

### Ba tài sản trí tuệ (IP) cốt lõi

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| Constitution Engine | Chuyển tri thức quản trị thành cấu trúc máy đọc & thực thi được. |
| AI Employee Runtime | Một bộ máy chạy mọi Nhân viên AI; đổi doanh nghiệp = đổi Hiến pháp. |
| Organization Memory | Bộ nhớ doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm — AI học cùng doanh nghiệp (giai đoạn sau). |

Điểm khác biệt: đây không phải chatbot. Đây là nhân viên số có thẩm quyền giới hạn (can/cannot/escalate), có KPI, chạy dưới lớp enforcement tất định đứng ngoài LLM.

# 4. Phạm vi công việc

| Trong phạm vi (In-scope) | Ngoài phạm vi Pilot (Out-of-scope) |
| --- | --- |
| Thiết kế TSL Constitution của doanh nghiệp | Tích hợp ERP/kế toán sâu |
| 01 Nhân viên AI (AI Sales) — spec 10 lớp | Thêm trạm AI khác (tính phí riêng) |
| Enforcement engine cấu hình theo chính sách khách | Xây Marketplace / Platform / SDK |
| Bộ test tình huống + báo cáo nghiệm thu | Nối kênh thật (Zalo/CRM) — tùy chọn cộng thêm |
| 3 bản demo tương tác + đào tạo bàn giao | Vận hành production 24/7 |

# 5. Lộ trình triển khai (4 tuần)

| Giai đoạn | Hoạt động chính | Đầu ra | Mốc |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Khảo sát vận hành; soạn Hiến pháp (Vision → Thẩm quyền) | Bản Constitution v1 để duyệt | M1 |
| Tuần 2 | Dựng AI Sales; cấu hình enforcement theo policy khách | AI Sales + engine chạy nội bộ | M2 |
| Tuần 3 | Chạy bộ test tình huống; tinh chỉnh policy & thẩm quyền | Báo cáo test đạt chuẩn | M3 |
| Tuần 4 | Nghiệm thu, bàn giao, đào tạo đội ngũ | Biên bản nghiệm thu ký | M4 |

# 6. Sản phẩm bàn giao (Output)

| # | Hạng mục bàn giao |
| --- | --- |
| 1 | TSL Constitution của doanh nghiệp — file máy đọc được (Vision, giá trị, chính sách, ma trận phê duyệt, SOP, KPI, thẩm quyền). |
| 2 | 01 Nhân viên AI (AI Sales) — spec 10 lớp + runtime prompt vận hành. |
| 3 | Enforcement engine cấu hình theo đúng chính sách của doanh nghiệp. |
| 4 | Bộ test tình huống + báo cáo nghiệm thu (AI-Constitution vs chatbot thường). |
| 5 | 3 bản demo tương tác (Hiến pháp · Enforcement Studio · TSL OS Console). |
| 6 | Buổi bàn giao + đào tạo để đội ngũ tự vận hành và cập nhật Hiến pháp. |

# 7. Tiêu chí nghiệm thu

Pilot được coi là đạt khi:

- Engine phán quyết đúng ≥ 10 tình huống chuẩn (chặn/duyệt/cho phép theo Hiến pháp).

- AI Sales (có Hiến pháp) đạt ≥ 18/20 điểm tình huống, không có ca điểm 0.

- Chatbot thường thua rõ ở ≥ 5 ca (chứng minh giá trị quản trị rủi ro).

Chi tiết kịch bản & checklist: xem tài liệu Đặc tả & Nghiệm thu kèm theo.

# 8. Trách nhiệm & đầu vào cần từ khách hàng

| Emmy (đơn vị thực hiện) | Doanh nghiệp (khách hàng) |
| --- | --- |
| Thiết kế Constitution & AI Employee | Cung cấp chính sách thật (trần giảm giá, biên, công nợ) |
| Cấu hình enforcement & test | Cung cấp SOP bán hàng, ma trận phê duyệt thực tế |
| Đào tạo & bàn giao | Cử 1–2 nhân sự tiếp nhận; phê duyệt Hiến pháp |

Danh mục đầu vào đầy đủ (“cần gì để bàn giao 100%”) được liệt kê trong tài liệu Đặc tả & Nghiệm thu, Mục 9.

# 9. Báo giá & điều khoản thanh toán

| Hạng mục | Thành tiền |
| --- | --- |
| Gói Pilot AI Sales (4 tuần) — trọn gói output Mục 6 | 68.000.000 đ |
| Tùy chọn: Mở rộng thêm mỗi trạm AI (CS/Procurement/HR…) | +25.000.000 đ/trạm |
| Tùy chọn: Nối kênh thật (Zalo/Email/CRM) | +30.000.000 đ |
| Tùy chọn: Vận hành & Coaching hệ thống | 20.000.000 đ/tháng |

| Điều khoản | Nội dung |
| --- | --- |
| Tạm ứng khởi động | 50% (34.000.000 đ) khi ký — để khởi động ngay Tuần 1 |
| Nghiệm thu | 50% còn lại khi bàn giao & nghiệm thu Tuần 4 |
| Thời gian | 04 tuần kể từ ngày tạm ứng |
| Cam kết | Nếu không đạt tiêu chí nghiệm thu đã thống nhất, hoàn phần chưa bàn giao |

Giá chưa gồm VAT. Con số mang tính đề xuất, điều chỉnh theo quy mô & phạm vi thực tế.

# 10. Giả định, rủi ro & phạm vi loại trừ

- Giả định: khách cung cấp đầy đủ đầu vào đúng hạn (Mục 8); có 1–2 nhân sự tiếp nhận.

- Rủi ro: chính sách/thẩm quyền chưa rõ có thể kéo dài Tuần 1 — xử lý bằng buổi chuẩn hóa Hiến pháp.

- Loại trừ: chi phí nền tảng LLM (API), hạ tầng hosting, giấy phép bên thứ ba nếu phát sinh.

# 11. Bảo mật & sở hữu trí tuệ

- Dữ liệu vận hành của doanh nghiệp được bảo mật, chỉ dùng cho mục đích triển khai.

- Constitution & cấu hình thuộc sở hữu doanh nghiệp sau nghiệm thu.

- Phương pháp TSL, Runtime & Engine thuộc sở hữu trí tuệ của Emmy; khách được cấp quyền sử dụng.

# 12. Bước tiếp theo & xác nhận

Xác nhận đề xuất và chuyển tạm ứng để khởi động. Emmy bắt đầu khảo sát & soạn Hiến pháp trong 48 giờ.

| Đại diện Doanh nghiệp | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | Emmy Lê Thị Hải — System Leadership Coach |